BAN QUẢN LÝ XD NTM            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ TAM VINH                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /KH-BQL                                  Tam Vinh, ngày       tháng 5 năm 2021

KẾ HOẠCH

Nâng cấp cổng thông tin điện tử xã Tam Vinh

Thực hiện Quyết định số: 756/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chí về xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện Quyết định số: 57/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng nguồn vốn sự nghiệp nâng chuẩn NTM 500 triệu.

Nay ủy ban nhân dân xã Tam Vinh xây dựng kế hoạch nâng cấp cổng thông tin điện tử xã Tam Vinh cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Cổng thông tin điện tử xã Tam Vinh do huyện Phú Ninh thiết lập vào năm 2019. Trong quá trình tổ chức đăng bài và các tin tức hoạt động của xã cũng như những hoạt động khác thường xuyên xảy ra lỗi kỹ thuật.

II. Các bước tiến hành và thời gian thực hiện kế hoạch

1. Khảo sát hiện trạng phần mền, nâng cấp máy chủ lưu trữ, thiết kế lại chuyên mục tin tức	, Điều chỉnh lại giao diện để tích hợp các thành phần, module trên vào trang thông tin điện tử, Chuyển đổi tên miền…….

Thời gian thực hiện: Tháng 6 năm 2021

2. Nội dung thực hiện chi tiết:

| STT | NỘI DUNG | Kinh phí |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Nâng cấp máy chủ lưu trữ (hosting) + Dung lượng từ 800mb lên 3.000mb để lưu trữ nhiều hơn + Băng thông không giới hạn, chạy được video clip | 2.500.000 |
| 2 | - Xây dựng chuyên mục Giảm nghèo bền vững, Học tập và làm theo lời Bác; Quốc phòng an ninh, Tuyên truyền pháp luật; Nông thôn mới. | 3.000.000 |
| 3 | - Thiết kế lại chuyên mục tin tức mới cập nhật (tin mới, thông báo, văn bản mới) thường xuyên chạy trên màn hình, tạo hiệu ứng sinh động | 3.000.000 |
| 4 | - Chuyển đổi tên miền thành tamvinh.gov.vn (Đăng ký 1 lần) | 700.000 |
| 5 | - Chi phí duy trì hoạt động/01 năm | 300.000 |
| 6 | - Xây dựng trang thư viện ảnh (Tương tự thư viện ảnh của cổng thông tin huyện Phú Ninh) | 2.000.000 |
| 7 | - Xây dựng module ảnh ngẫu nhiên hiển thị ngoài trang chủ (ảnh được lấy ngẫu nhiên từ thư viện ảnh) - Giúp Trang thông tin luôn cảm thấy mới mẻ vì ảnh được thay đổi liên tục (Như phòng giáo dục Phú Ninh) | 2.000.000 |
| 8 | - Xây dựng module Video clip (có thể đăng tải được nhiều video hoạt động tuyên truyền – Như phòng giáo dục Phú Ninh) | 2.000.000 |
| 9 | - Xây dựng module hiển thị 2 banner hình ảnh chạy dọc 2 bên trang tin (Tăng tính thẩm mỹ, làm website sinh động hơn, hình ảnh nhằm mục đích tuyên truyền có thể được thay đổi theo chủ đề - Tương tự như cổng thông tin điện tử Huyện) | 2.500.000 |
| 10 | - Điều chỉnh lại giao diện để tích hợp các thành phần, module trên vào trang thông tin điện tử. - Làm mới lại giao diện để tích hợp các thành phần, module trên vào trang thông tin điện tử tương tự như trang thông tin của huyện Phú Ninh. | 2.000.000 |
| TỔNG CỘNG | 20.000.000 |

Bằng chữ: (Hai mươi triệu đồng y)

Nguồn kinh phí trích từ nguồn nâng chuẩn nông thôn mới năm 2021

V. Tổ chức thực hiện

1. Đối với Văn hóa – Xã hội

- Tham mưu UBND xã kế hoạch thực hiện nâng cấp cổng thông tin điện tử xã Tam Vinh

- Sử dụng kinh phí và quyết toán đúng tiến độ và đảm bảo quy định.

3. Đối với công chức Kế toán- Ngân sách xã: Hướng dẫn trong việc xây dựng dự toán, chi ứng kinh phí thực hiện đúng theo tiến độ và đôn đốc quyết toán đúng theo quy định

Trên đây là kế hoạch thực hiện nâng cấp cổng thông tin điện tử xã Tam Vinh

Nơi nhận:                                                                   TM. BAN QUẢN LÝ

- Phòng VHTT huyện;

- BTV Đảng uỷ;

-  Lưu VP.